**FECHA PROPUESTA**: 13 de abril del 2018

**HORA DE INICIO PREVISTA**: 10:00am

**LUGAR**: Aula ISM

# CONVOCADOS: **EQUIPO DE TRABAJO**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | FUNCIÓN |
| Mariana Mayorga Llano | Líder del Proyecto |
| Vanesa Jiménez Arroyo | Desarrollador |
| Osiel Jacobo Torres | Desarrollador |

# ORDEN DEL DÍA

**Asunto No. 1:** Solicitud de cambio para agregar nuevo requisito: Módulo de selección de idioma

* Presentar breve resumen del impacto por el solicitante.
* Aceptación o no del requisito.

**Asunto No. 2:** Se evaluaron los avances del proyecto para verificar el estado actual del proyecto de acuerdo al estado previsto.

Exponer que se agregaron nuevas tareas a cada recurso para el cumplimiento de las nuevas áreas de procesos, por lo que se tuvieron retrasos en el cronograma previsto. Las actividades son:

1. Elaboración del orden del día en base a la evaluación del estado del proyecto.
2. Elaboración de la solicitud de cambios incluyendo el análisis del impacto del cambio.
3. Elaboración del análisis de riesgos.
4. Elaboración del documento de integración
5. Elaboración del documento de pruebas unitarias.

Desvío entre horas estimadas y horas reales de acuerdo al análisis anterior: 9 días (3 por recurso) de trabajo extras que no estaban contemplados inicialmente.

* Tomar decisiones para hacer las modificaciones pertinentes en el cronograma.

**Asunto No. 3:** Toma de decisiones ante posibles riesgos que afectan severamente al proyecto. Los riesgos son:

* Acceso de personal no autorizado a la información
* Fallas en el registro de compras

**Asunto No. 4:** Presentación y aprobación final de los cambios de fases del proyecto: reestructura de la fase de planificación y agregación de nuevas áreas de procesos en la fase de control.

**Asunto No. 5:** Aprobación del concentrado de cambios en acuerdos y compromisos para presentar al cliente y los stakeholders por parte del equipo de trabajo.

* Breve resumen de los puntos tratados que son necesarios para entregar a los involucrados. Hacer modificaciones de ser necesario.