**Solicitud de cambio**

***Fecha: 15/03/2018***

# ***Datos de la solicitud de cambio***

|  |  |
| --- | --- |
| *Nro de solicitud de cambio* | R0001: Módulo de selección de idioma |
| *Solicitante del cambio* | Osiel Torres |
| *Lugar* | Pamplona, Navarra |
| *Gerente del proyecto* | Mariana Mayorga Llano |

# ***Causa / origen del cambio***

|  |
| --- |
| La plataforma se expandirá a nivel internacional, por lo que requiere añadir un módulo para la selección del idioma en el que se desplegará la información. |

# ***Descripción de la propuesta de cambio***

|  |
| --- |
| Se agregará un módulo de selección de idioma que permitirá al usuario cambiar de idioma la información desplegada. La información y contenido de la página se actualizará en caso de que se realice una modificación en el mismo. |

# ***Justificación de la propuesta de cambio***

|  |
| --- |
| Dicho cambio permitirá expandir el mercado de la plataforma e incrementará el número de usuarios y de ventas que se realicen a través de ella. |

# 

# ***Impacto del cambio en la línea base***

|  |
| --- |
| **Alcance:**  Se agregará al sistema el siguiente módulo:   * *Módulo de selección de idioma:* Este módulo está diseñado para que los usuarios puedan cambiar el idioma en el que se despliega la información. En esta sección el usuario tendrá que elegir de las opciones dadas.   **Cronograma:**  Se necesitará un periodo adicional de 14 días para el desarrollo, integración y pruebas del módulo.  **Calidad:**  La calidad del módulo se evaluará comparando el contenido desplegado en el idioma seleccionado con la traducción que le corresponda del idioma original al nuevo. |

# ***Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)***

|  |
| --- |
| Para su implementación se requerirá de capital humano con un trabajo equivalente a 14 días:   * 1 desarrollador (80 horas) * traductor (40 horas) * 1 encargado de pruebas (20 horas)   Los tiempos llevarán una secuencia lineal, no paralela, por consiguiente la fecha de entrega se extenderá si es aceptada la propuesta. |

# ***Implicaciones en la documentación del proyecto***

|  |
| --- |
| Modificaciones:   * Diseños arquitectónicos correspondientes * Alcance del proyecto * WBS * Planificación de actividades * Requerimientos * Manual de usuario   Adiciones:   * Módulo de selección de idioma |

# ***Riesgos****\*La descripción de los riesgos se encuentra detallada en el análisis de riesgos*

|  |
| --- |
| Fallas en la integración del módulo con el sistema  Traducción incorrecta de la información |

# ***Veredicto***

|  |
| --- |
| Pendiente |

# ***Comentarios***

|  |
| --- |
| Se requiere como mínimo soportar los idiomas de inglés y español. |

# ***Firmas del comité de cambios***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre** | **Rol / Cargo** | **Firma** |
| 20/03/2018 | Mariana Mayorga Llano | Gerente del proyecto |  |

## 